## Slide 1
房屋室内装饰装修管理流程图
建设行政主管部门
施工许可办理
房屋装修人按规定办理施工许可证等相关手续后，属地建设行政主管部门要严格按照相关法律法规、制度规范做好装饰装修工程的质量安全监管。
装修人
装修面积≥500平米
或
投资金额≥100万元
协议签订
完工验收
装修人与参与装修工程的装饰装修企业，应当与物业企业、乡镇（社区）签订《房屋室内装饰装修管理服务协议》，服务协议应明确装修工程实施内容和期限、允许施工的时间、垃圾清运处置、禁止行为和注意事项、违约责任、装修安全协议等内容。
物业企业、乡镇（社区）加强辖区房屋室内装饰装修活动巡查检查，发现违法违规行为应立即劝阻、制止，经劝阻无效的，可限制施工人员、施工机具、机械设备、材料等进入施工现场。对于危及公共安全或严重影响房屋使用安全的装饰装修行为，可采取暂停施工用电、用水等临时应急措施并立即报告属地乡镇（街道）、城管执法平台、有关部门依法认定处理。
已申报登记的装饰装修项目完工后，物业服务人应对装修人履行协议情况进行现场核实，并按协议约定和承诺约定退还装修保证金。对发现的违反法律法规、相关约定的行为和发现造成房屋和共用设施设备损坏的情形，应当要求装修人、装饰装修企业或相关责任人依法予以纠正，相关检查记录作为长期保存档案资料妥善保管。
巡查检查
申报登记
物业企业
（有物业服务企业的）
乡镇（社区）
（无物业服务企业的）
装修面积＜500平米
和
投资金额＜100万元
竣工验收
附件3：